Lernpfad: Git, Docker, Deployment und Agentic Coding

Ziel: die Lücken zum Profil „Senior .NET/C# Developer (Cloud-Transition)“ in ca. 6 Wochen schließen

# Übungsprojekt

Nimm ein Projekt, das du ohnehin überarbeiten willst. Am besten eignet sich eines, das aus mehreren Teilen besteht (Backend, Oberfläche, Datenbank). Als Standard ist hier der IoT-Monitoring-POC gedacht (Blazor-Portal, Microservices, .NET Aspire, Azure). Für die WinForms-Geschichte eignet sich alternativ das Dokumentenarchivierungs- oder Magazinschrank-Projekt.

Übungsidee mit direktem Bezug zur Stelle: Schneide eine kleine Business-Logik-Klasse aus einer Oberfläche heraus, stelle sie als Web API bereit, packe sie in einen Container und deploye sie über eine Pipeline. Das entspricht im Kleinen der beschriebenen Cloud-Transition.

# Wochenplan

| Woche | Thema | Übung am Projekt |
| --- | --- | --- |
| Woche 1 | Git: Branches, Pull Requests, Rebase vs. Merge, Konflikte, stash, bisect | Projekt in GitHub-Repo mit Feature-Branches; zwei Claude-Code-Sitzungen parallel in getrennten Worktrees, Ergebnisse zusammenführen |
| Woche 2 | Docker Grundlagen: Image, Container, Dockerfile, Multi-Stage-Build, Volumes | Einen Service containerisieren; Image-Größe und Layer-Cache prüfen |
| Woche 3 | docker compose, Konfiguration und Secrets, Healthchecks | Mehrere Services (API + SQL Server + Portal) per Compose starten; Dockerfile zunächst von Claude Code schreiben lassen, dann selbst reviewen |
| Woche 4 | CI/CD: GitHub Actions oder Azure DevOps Pipeline | Pipeline: bauen, testen, Image erzeugen, in Registry pushen |
| Woche 5 | Deployment: Azure Container Apps oder App Service, Umgebungen | Pipeline um automatisches Deployment erweitern; Rollback üben |
| Woche 6 | SQL Server Ausführungspläne: Scan vs. Seek, Indizes, Statistiken | Zwei bis drei langsame Abfragen aus dem Projekt in SSMS analysieren und optimieren |

# Agentic Coding (läuft die ganze Zeit parallel)

Grundlagen

- CLAUDE.md fürs Projekt schreiben: Build- und Testbefehle, Konventionen, Architekturregeln

- Aufgaben immer mit Prüfkriterium formulieren, z. B. „fertig, wenn dotnet build und alle Tests grün sind“

Wöchentliche Übung

- Woche 1: Tests für Bestandscode schreiben lassen, bevor refactort wird

- Woche 2: Plan Mode für eine Architekturfrage nutzen (z. B. Schichtenaufteilung), Plan prüfen und erst dann umsetzen

- Woche 3: Kontext bewusst steuern: /clear, /compact, Aufgaben in kleine Schritte teilen, Subagenten für Recherche

- Woche 4: Hook einrichten, der nach Änderungen automatisch baut oder testet

- Woche 5: Größeres Refactoring in kleinen, einzeln überprüfbaren Commits durchführen

- Woche 6: Review-Routine festigen: jeden Diff lesen, Fehler des Agenten in einer Liste sammeln

Für das Gespräch

- Führe ein kurzes Lernjournal: Was hat der Agent gut gemacht, wo hat er Fehler gemacht, wie hast du sie gefunden? Konkrete Beispiele überzeugen mehr als Behauptungen.

# Was du danach im Lebenslauf ergänzen kannst

- Docker/Compose, CI/CD-Pipeline und Azure-Deployment beim Übungsprojekt, jeweils mit einem konkreten Satz

- T-SQL-Optimierung über Ausführungspläne, sofern du sie in Woche 6 wirklich angewendet hast

- Schreibe nur das hinein, was du praktisch gemacht hast.